- 附件：

- 采购项目服务、商务及其他要求

## 一、项目概述

在智慧城市建设已上升为国家战略大背景下，开展旺苍县智慧城市建设，是贯彻落实党的十九大在信息化领域提出建设“网络强国、数字中国、智慧社会”三大目标重要抓手。推进和打造高效、智慧、科技的新型智慧城市是贯彻中央关于提升现代化治理的重大战略部署要求，是维持社会稳定、经济发展的重大举措，是落实国家新型城镇化发展战略、城市发展转型升级必然路径，是促进政治、经济、文化繁荣发展的有效手段。

本项目预期按照建成上接市属平台、下联街道和园区、横向到边、纵向到底全覆盖智慧城市业务体系，构建高效统一智慧城市应用平台，形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层新架构；建成有鲜明旺苍县特色的智慧城市样板点，城市现代化治理新标杆。

- 二、项目服务内容

根据国家新基建总体知道方针，以及四川省、广元市、旺苍县和周边区域其他城市的数字经济发展现状，编制《旺苍县智慧城市建设顶层设计规划方案》、《旺苍县智慧城市第一期建设设计方案》，目标的设定需立足旺苍实际，体现旺苍特色，兼具先进性和时代性，具有一定引导性，实施路径要紧扣旺苍县数字经济发展实际和目标定位。

## 三、商务要求

## ★1、项目进度要求：

1、服务期限：30日历天。

1.1  在合同签订后10日内完成设计调研

应该组建调研团队，明确工作计划、调研对象、调研内容，梳理旺苍县政府部门、园区等的信息化系统建设现状和发展需求,梳理旺苍县信息化建设的基础设施、技术平台，以及政务服务体系建设、政务信息系统整合、政务信息资源梳理情况，对智慧城市现状、建设需求及未来规划进行全面调研。

1.2  在合同签订后20日内完成《旺苍县智慧城市建设顶层设计规划方案》的初稿。组织阶段汇报，就初稿内容征求县有关部门意见后做进一步修改，形成送审稿。

1.3  在合同签订后30日内完成全部工作内容，并通过招标人组织的专家评审，包括根据专家意见对送审稿进行调整，同时提交汇报PPT。

1.4  后续服务承诺

提供后续服务，包括对旺苍县智慧城市建设项目实施提供指导。

2、付款方法和条件：合同签订之日起5个工作日内，甲方向乙方银行转账支付合同金额的50%，乙方同时向甲方开具对应发票。2、剩余款项在提交编制文件成果达到甲方要求后甲方签署验收文件，并在5个工作日内以银行转账支付，乙方同时向甲方开具对应发票。（费用包含所需人工费、材料费、调查设计费等相关费用的所有含税金额，除此之外不在另行支付任何费用，需提供增值税专用发票）

## 四、服务要求

- 1、总体需求

旺苍县详细规划要明确未来五年建设蓝图，包括未来一年近期建设规划，未来二至三年中期建设规划，未来四至五年中远期建设规划。

- 2、项目范围及规划年限

按照《旺苍县智慧城市建设总体方案》，规范范围是对旺苍县智慧城市建设总体方案的目标任务、总体架构、建设导则、重点任务等详细规划。规划年限为2021-2025。

- 3、项目要求

项目内容应满足以下要求：

3.1智慧城市详细规划要对上衔接。要严格按照国家相关要求和规范，在上级智慧城市整体规划框架内，充分考虑与上级信息化及智慧城市建设的衔接，避免重复建设。

3.2智慧城市详细规划与城乡规划相结合。应遵循“多规合一”，结合城区整体规划，以提升城市智慧治理能力为核心规划重点建设任务，从资源禀赋、城市产业结构、城市空间拓展等维度综合考虑信息化建设方向，注重信息化与城市规划空间上的衔接。

3.3智慧城市详细规划突出城区特色。应充分体现旺苍县现状及实际需求，突出区域特色和定位，紧密衔接在建及已建信息化系统工程。

3.4智慧城市详细规划强化统筹支撑。应统筹设计信息化应用体系布局，紧密衔接在建及已建信息化系统工程。

3.5智慧城市详细规划注重先进性和国际化视野。智慧城市详细规划应特别注重技术先进性，加强对5G、人工智能、物联网应用引导，利用先进技术提升城市品质。

3.6应充分考虑远期规划与中期规划、近期规划方案的衔接，提供近期过渡性措施，做出迁移方案，尽量避免浪费。

3.7规划方案要充分考虑旺苍县智慧城市建设任务的建设周期，保证实施计划的合理性和可操作性。

3.8规划方案应符合国家信息安全法规要求，特别注重信息安全，保证数据信息安全可靠。

3.9规划方案应在符合已有相关标准的基础上，基于实用性、成熟性，实现各系统间集成和共享。

注:“★”项为本项目重要参数要求，必须满足，不满足将作无效响应处理。