- 附件：

- 招标项目技术、服务、采购合同

- 内容条款及其他商务要求

- 项目概述

旺苍县隶属四川省广元市，地处四川盆地北缘，米仓山南麓，东邻巴中市南江县，西接朝天区、利州区和昭化区，南与苍溪县毗邻，北和陕西省的南郑县、宁强县接壤。全县幅员面积2975.864平方公里。2019年末户籍人口439931人，常住人口41.6万人。常住人口城镇化率43.87%，比上年提高1.46个百分点。2019年全县地区生产总值（GDP）达到129.47亿元。

目前，城市已经进入新的发展阶段，为加快推进城市高质量发展，根据省级主管部门的相关要求，旺苍县应对建成区老旧小区进行全面摸查，进一步摸清底数，掌握基本情况，建立项目储备库，实行数据化、台账化管理，需编制旺苍县老旧小区改造专项规划，拟通过本次政府采购选择一名编制单位完成该项工作。

- 工作内容及要求

- 本次项目主要编制内容包括规划说明书、规划图纸两部分：

- 规划说明书

- 1.系统梳理城镇老旧小区现状，统筹相关公共服务设施和相关管线改造计划；

- 2.合理确定改造目标、对象、内容和方式，划定改造单元，进行空间布局；

- 3.统筹考虑城市更新发展，对改造单元的商业发展、道路交通、景观绿化、服务设施、基础设施、历史文化保护等方面提出改造规划指引；

- 4.结合老旧小区改造项目，明确改造重点及指引；

- 5.制定年度改造计划，建立项目储备库；

- 6.实施保障。从统筹协调、项目生成、项目推进、长效管理、基层治理、资金筹措等方面提出实施建议。

- 规划图纸

- 1.城市区位关系图

- 2.城市建成区现状图

- 3.老旧小区现状分析图

- 4.城市现状问题分析图

- 5.规划结构图

- 6.空间布局规划图

- 7.改造单元划分图

- 8.示范改造单元规划指引图

- 9.老旧小区改造指引图

- 10.分期改造规划图

- 与评审标准对应的项目要求

- 履约能力要求

- 投标人拟投入项目人员配置情况，根据自身情况结合评审标准要求提供包括拟任项目负责人、项目团队人员情况的相关证明材料。

- 投标人具有类似项目履约经验，根据自身情况结合评审标准要求提供类似项目履约经验相关证明材料。

- 其他有利于项目实施的承诺或相关材料(由供应商自行提供或根据项目性质进行要求)。

- 实施方案编制要求

- 1.项目背景分析

- 投标人根据招标文件的项目概述和本项目工作内容及要求，结合调查情况，①全国、四川省老旧小区改造工作的政策背景；②阐述旺苍县自然条件、社会条件、环境状况和建成区基本概况；③分析旺苍县老旧小区现状存在问题；④旺苍县老旧小区年代情况等。

- 2.服务方案

- 供应商根据本项目招标文件附件1中“工作内容及要求”，结合自身实际情况提供符合招标文件要求的服务方案，方案内容应包括初步方案及服务措施两个部分：

- 第一部分：初步方案包含但不限于：①规划总则，包括指导思想、基本原则、基本目标等阐述；②老旧小区改造指引，初步提出基础设施、小区建筑等改造指引；③规划实施措施及建议；

- 方案内容应有针对性，具有可操作性，以图文并茂的方式清晰表达。

- 第二部分：服务措施包括但不限于①本项目规划技术路线及编制流程；②规划编制进度计划；③项目组成员的组织分工；④各岗位的工作职责；⑤成果质量保障措施；⑥后期服务保障措施等内容。

- 注：①投标人应当根据本项目实际情况提供真实、客观的履约能力证明材料。

- ②投标人应当保证所提交的所有材料的真实性，若提交虚假材料谋取中标的，应当将该供应商按失信行为记入诚信档案。

- ③投标人根据项目的实际需求和具体情况实事求是地编制方案，能具体量化，具有可行性及便于监督考核，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词和空口许诺。

- 3、所有成果资料，电子文档一份，纸质文档五份。

- 商务要求

- ※履约时间和地点

- 1.履约时间：政府采购合同签订生效之日起90个工作日内按采购人要求的方式完成履约。

2.履约地点：采购人指定地点。

- ※合同价款

合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括人员工资、办公费用、调研费用、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、设备投入、税费、招标代理服务费等完成本项目所涉及的一切费用。投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 付款方式

- （1）合同签订生效后，甲方15个工作日内向乙方支付合同价款总额的10%。

- （2）乙方提交初步方案后，甲方15个工作日内向乙方支付合同价款总额的30%。

- （3）乙方提交正式方案，并通过专家评审后，甲方15个工作日内向乙方支付合同价款总额的30%。

- （4）乙方根据会议纪要进行成果完善，在乙方提交最终成果后，甲方15个工作日内向乙方支付合同价款总额的30%。

- ※验收方法和标准

1.中标人应在双方约定的时间内完成项目初稿，并将初稿提交给采购人征求意见。中标人项目编制组向评审会汇报项目成果，专家对成果编制的规范性、科学性、可操作性等方面进行评审。满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收合格单：

(1)中标人已提供了全部服务及完整的文档资料；

(2)符合本采购文件技术要求和服务需求的事项和规范中的要求；

(3)通过采购人组织的专家评审。

2.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3.采购人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格。

- 4.验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

5.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

- ※其他要求

1.政府采购合同签订时间：供应商自中标通知书发出之日起，须按政府采购相关法律法规要求，在30日内与采购人签订政府采购合同。

2.供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

3.采购人定期核对供应商提供服务所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改。

4.供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。

5.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

6.在采购合同履约过程中发生的或与本合同有关的争端，供应商与采购人应通过友好协商解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 注意：①本章带“※”号条款为实质性要求应提供承诺函或相应的证明材料，投标人若未满足的，将被视为无效投标。

- ②本章的要求不能作为资格性条件要求评标，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评标委员会应当停止评标。